El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Construcción, Iteración [01]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
En esta fase se obtendrán los siguientes productos:
- Implementación del modelo de datos
- Implementación de CU01, CU03, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12
- Generación de WebAPK para instalación
- Nueva estimación para finalización del proyecto
- Evaluación de la última iteración
- Plan de pruebas
- Casos de prueba
- Gestión de riesgos
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la construcción, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)
- GuIMI – Plan de pruebas

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se generaran los siguientes documentos:
  - Plan de pruebas
  - Casos de pruebas
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Implementación completa de CU 01, 02, 03 , 11 y 12
  - Diagramas de secuencia (CU11 y CU12)
  - Documentos de gestión de riesgo actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Actualizar Plan de Proyecto	Alejandro	06/11	10/11
Armar Plan de Iteración	Alejandro	06/11	10/11
Gestionar riesgo RK009 (AFRAME)	Alejandro	06/11*	15/11
Gestionar riesgo RK010 (Desarrollo Responsivo)	Alejandro/Luz	06/11*	15/11
Gestionar riesgo RK011 (Bootstrap)	Luz	06/11*	x
Implementar CU01	Alejandro	06/11*	15/11
Implementar CU02	Alejandro	06/11*	15/11
Implementar CU03	Alejandro	06/11*	x
Implementar CU11	Luz	06/11*	15/11
Implementar CU12	Luz	06/11*	15/11
Plan de pruebas	Alejandro/Luz	06/11*	x
Completar diagramas de secuencia (CU11, CU12)	Luz	06/11	14/11

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.
- Las tareas con un * al final de la fecha de inicio provienen de iteraciones anteriores.
Casos de Uso y Escenarios
CU 01, 02, 03 , 11 y 12

Evaluación

A pesar de que se implementaron los casos de uso, se detectaron algunos problemas técnicos que impidieron que se disponga de la funcionalidad completa.
Se reconocieron algunos casos de prueba a realizar, pero no se llevaron a cabo.

Objetivos Alcanzados
  - Implementación de CU01 (incompleto), CU02 (completo) CU03(incompleto), CU11 (incompleto) y CU12(incompleto)
  - Diagramas de secuencia (CU11 y CU12)

Objetivos No Alcanzados
  - Documentos de gestión de riesgo actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados
  - Documento de Plan de pruebas
  - Casos de prueba (identificados pero no realizados)

Conclusión
La iteración se enfocó en solucionar problemas técnicos relacionados al carácter asíncrono de Javascript, el carácter referencial de InnoDB, la implementación de eventos asociados a detección y pérdida de marcadores.
Como consecuencia de esto, se descuidó la documentación durante la gestión de riesgos y se atrasó la realización de pruebas.

Estado del repositorio
https://github.com/0xalen/guimi/commit/21db72a78aa46e40bde18f13cf4fddb2d48db9b4