El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Construcción, Iteración [02]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
En esta fase se obtendrán los siguientes productos:
- Implementación del modelo de datos
- Implementación de CU01, CU03, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12
- Generación de WebAPK para instalación
- Nueva estimación para finalización del proyecto
- Evaluación de la última iteración
- Plan de pruebas
- Casos de prueba
- Gestión de riesgos
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la construcción, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)
- GuIMI – Plan de pruebas

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Implementación completa de CU03, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12
  - Documentos de gestión de riesgo actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados
  - Documento de Plan de pruebas completo
  - Documentos de casos de prueba completos

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Actualizar Plan de Proyecto	Alejandro	16/11
Armar Plan de Iteración	Alejandro	16/11	1
Gestionar riesgo	Alejandro	16/11
Gestionar riesgo	Alejandro/Luz	16/11
Gestionar riesgo RK007	Alejandro	16/11*
Gestionar riesgo RK010	Alejandro	16/11*
Gestionar riesgo RK016	Alejandro	20/11
Gestionar riesgo RK017	Alejandro	20/11
Gestionar riesgo RK003	Luz	16/11*
Gestionar riesgo RK011	Luz	16/11*
Gestionar riesgo RK012	Luz	16/11
Gestionar riesgo RK013	Luz	20/11
Gestionar riesgo RK014	Luz	20/11
Gestionar riesgo RK015	Luz	20/11
Completar CU01	Alejandro	16/11*
Implementar CU
Implementar CU09
Implementar CU10	Luz	16/11
Parametrizar posición, escala y rotación de recursos en Sistema de Administrador	Luz
Parametrizar posición, escala y rotación de recursos en Sistema de Visitante	Alejandro
Completar CU11	Luz	16/11*
Completar CU12	Luz	16/11*
Plan de pruebas	Alejandro/Luz	16/11*

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.
- Las tareas con un * al final de la fecha de inicio provienen de iteraciones anteriores.
Casos de Uso y Escenarios
CU03, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12

Evaluación

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así tam­bién determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]
Objetivos Alcanzados
[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

Objetivos No Alcanzados
[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

Elementos incluidos en la Línea Base
[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

Conclusión
[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los proble­mas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

Estado del repositorio
[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]