 Plan de Pruebas

El propósito del plan de pruebas es explicitar el alcance, enfoque, recursos requeridos, calendario, responsables y manejo de riesgos de  un proceso de pruebas.
Este plan de Pruebas está contemplado dentro del plan SQA para un proyecto dado

Tabla de contenido

Plan de Pruebas
Introducción.
En este Plan de Pruebas se contempla tanto la prueba del sistema Administrador como la de la aplicación móvil en sí.
El sistema Administrador lleva el control de la colección del museo y los contenidos virtuales que la aplicación mostrará, además de gestionar también los marcadores con los que la aplicación identifica cada elemento. Asimismo, el sistema Visitante identifica marcadores y muestra contenido virtual (imágenes, textos, videos y/o audios) relacionado a los mismos. Como funciones adicionales, muestra información y novedades del museo, permite enviar mensajes a los administradores y compartir los contenidos en redes sociales.
Se tendrá en cuenta que ambos sistemas cumplan con los requisitos expedidos por el cliente, además de que cada elemento en particular cumpla con lo que debe hacer, ya sean botones, o campos de texto, detección de eventos, entre otros.
Se plantea la participación de todos los integrantes del equipo en primera instancia. Luego de ser superadas ciertas pruebas, se harán pruebas mas exhaustivas en otros dispositivos, solicitando colaboración del cliente y compañeros.
Si se encuentra alguna falla en el software, se realizarán las correcciones necesarias para asegurar la calidad total del producto.

Definición de objetivos.
Objetivos generales:

Objetivos específicos:

Consideraciones sobre el plan de pruebas.
[Es importante tomar en cuenta algunos aspectos del plan, tanto en el ámbito de las pruebas de este, como para la ejecución de las mismas.
Algunas de las pruebas están ligadas a otras, por lo que tendrán una secuencia de ejecución, otras pruebas son totalmente independientes, por lo que tendrán que realizarse en cualquier momento.

Para cada una de las pruebas se debe llenar el formulario llamado “Descripción de la prueba” presentado en el anexo 1, el cual contiene lo siguiente:

Número de la prueba
Nombre de la prueba
Descripción corta de la prueba.
Actividades o acciones a ejecutar: incluye los datos a utilizar en la prueba.
Resultados esperados (parte de los usuarios).
Responsables de realizar la prueba: tanto por parte de la Junta de Protección Social como de la empresa desarrolladora. ]

Antecedentes y Propósito
Antecedentes
En anteriores entregas, los clientes encontraron que en el sistema Administrador los signos de puntuación (por ejemplo, comillas y otros símbolos similares) fueron capturados y procesados adecuadamente, pero no fueron impresos de forma correcta. A partir de ahora, debemos probar la validación y la salida de caracteres especiales.
Además, hemos detectado en el sistema Visitante que ciertos eventos (como la detección de marcadores o la visualización de algún contenido) pueden no funcionar en algunas versiones de navegadores y/o dispositivos. Por ello, debemos probar cada versión en diferentes navegadores y dispositivos.

Propósito de la Evaluación
El objetivo a conseguir con la aplicación de este plan:
- Encontrar tantos errores como sea posible.
- Supervisar si se cumple las especificaciones de diseño.
- Supervisar si se cumple los requisitos del análisis.
- Realizar pruebas de rendimiento y capacidad.

Motivadores de la prueba
- El sistema debe cumplir con lo que se espera que haga .
- Debe adaptarse y funcionar en diferentes dispositivos de manera correcta.

Objetos a ser Evaluados
- En esta entrega, nos concentraremos en evaluar los siguientes componentes y aspectos:
- Agregar imágenes en distintos formatos en el sistema administrador.
- Administrar Novedades en sistema administrador.
- Mostrar novedades en la aplicación móvil.
- Mostrar imágenes en la aplicación móvil.
- Funcionamiento en Mozilla Firefox, Google Chrome y Opera/Safari.
- Funcionamiento en Android 123 (cambiar por la versión que corresponda)

Ámbito de las Pruebas
El conjunto de tareas necesarias para conseguir el objetivo del proyecto consiste en verificar cada uno de los componentes del sistema, todos los textbox, checkbox, combobox y botones, ubicación de cada uno de los componentes y el correcto redireccionamiento entre páginas.
Dentro del Ámbito
Se debe suministrar una estructura de pruebas para su uso en la iteración actual, que podrá utilizarse para probar la implementación de la solución en su entorno, es decir, las que prueban que verdaderamente e sistema cumple con lo que se estableció como elemental o prioritario, es decir, la satisfacción del cliente. Las características a ser evaluadas son:
- Revisión de textbox, checkbox y combobox.
- Revisión de botones y re-direccionamiento.
- Visualización de imágenes en el dispositivo móvil.
- Acceso a novedades en el dispositivo móvil.
Lista de Ideas de las Pruebas
Las pruebas serán identificadas siguiendo la técnica de generación de casos de prueba a través de los casos de uso, detallando los siguientes pasos:

- Para cada caso de uso, se identifican los caminos posibles, permitiendo establecer los escenarios.
- Para cada uno de los caminos, se identifican los conjuntos de valores de entrada y precondiciones, al igual que el resultado esperado.
- Se hace, a través de una tabla, un resumen por cada caso de uso que muestre los distintos caminos posibles con sus entradas y salidas.
  Los recursos utilizados para la identificación de las pruebas se mencionan a continuación:
- El documento de especificación de requerimientos del software.
- El documento de arquitectura de software.
- Generación de pruebas de sistema a partir de la especificación funcional.
- Mejora de la calidad de los requisitos mediante la generación de pruebas.
- Especificación e implementación de casos de prueba.

Enfoque de las Pruebas
Los tipos de pruebas que se realizarán son:
- Pruebas de Función
- Pruebas de datos e integridad de Base de Datos
- Pruebas de Interfaces de usuario

P01: Prueba de función en Administrador

Objetivo:	El objetivo principal de esta prueba es que el programa realice las funciones especificadas por el cliente en el contrato.
Descripción:	En esta prueba se probará que cada elemento realice la función especifica para la cual fue diseñado.
Técnicas:	Se probará cada uno de los elementos a prueba y error usando un usuario externo a la organización y al equipo de desarrollo.
Fases:	1. Fase de revisión de combobox, checkbox y textbox. / 2. Fase de revisión de botones y redireccionamiento de los mismos.
Entorno de prueba:	Se realizará una prueba que verifique que cada dato sea enviado correctamente al lugar asignado en la base de datos, que cada etiqueta concuerde con el dato que se solicita, que al apretar los botones de ‘guardar’, se inserte el registro en la base de datos; al presionar ‘volver’, los cambios sean descartados sin guardar y se redirija a la página correspondiente, al presionar ‘eliminar’ o ‘editar’ se elimine o edite el registro de la base de datos, según corresponda.
Hardware:	Se debe contar con acceso a internet (el sistema lo requiere para la autenticación).
Software:	El sistema debe ejecutarse en un navegador web. Se recomienda probar en varios para detectar posibles errores que se den en navegadores (o versiones) particulares.
Configuración:	No requiere
Criterios de Éxito:	Los botones funcionarán adecuadamente si cada uno cumple con el propósito establecido en el diseño.
Consideraciones Especiales:	Se debe contar con un usuario habilitado a ingresar para realizar las pruebas.

P02: Prueba de función en visitante

Objetivo:	El objetivo principal de esta prueba es que el programa realice las funciones especificadas por el cliente en el contrato.
Descripción:	En esta prueba se probará que cada elemento realice la función especifica para la cual fue diseñado.
Técnicas:	Se probará cada uno de los elementos a prueba y error usando un usuario externo a la organización y al equipo de desarrollo.
Fases:	1. Fase de revisión de ‘mostrar imágenes en el móvil’ / 2. Fase de revisión de ver las novedades desde el dispositivo móvil.
Entorno de prueba:	Se realizará una prueba que verifique que cada dato recibido, corresponde con la solicitud realizada, que cada botón responde de la manera que debería, y las opciones están correctamente habilitadas, se realizarán las acciones en diferentes orden de ejecución y se comprobará que los resultados sean los mismos.
Hardware:	Se debe contar con un dispositivo móvil con acceso a la cámara web y acceso a internet. / Se recomienda probar en varios dispositivos para detectar posibles errores en versiones particulares del sistema operativo.
Software:	Se debe contar con un navegador web. Se recomienda probar en varios para detectar posibles errores que se den en navegadores (o versiones) particulares.
Configuración:	Se solicitará permiso para acceder a la cámara del dispositivo, es necesario aceptar para utilizar la aplicación.
Criterios de Éxito:	Las funciones estarán adecuadamente implementadas si cada una cumple con el propósito establecido en el diseño.
Consideraciones Especiales:

P03: Prueba de datos e integridad de la base de datos en Sistema Administrador

Objetivo:	El objetivo principal de esta prueba es que la base de datos continúe consistente en todo momento, luego del agregado, eliminación o modificación de cualquier registro a la misma. Y en caso de que todos los datos esenciales sean correctos, no arrojar errores al agregar un registro.
Descripción:	En esta prueba se probará que la base de datos funciona correctamente y cumple las restricciones planteadas en el diseño.
Técnicas:	Se probará cada uno de los elementos a prueba y error usando un usuario externo a la organización y al equipo de desarrollo.
Fases:	1. Fase de revisión al agregar elementos, contenidos y novedades. / 2. Fase de revisión al modificar y eliminar elementos, contenidos y novedades.
Entorno de prueba:	Se realizará una prueba que verifique que cada registro sea correctamente cargado en la base de datos, con todos los datos que se hayan ingresado. Se probará que se mantenga la integridad de los datos y que estos sean consistentes ante modificaciones o eliminaciones. / También se tendrá en cuenta que la codificación de los caracteres sea correcta.
Hardware:	Ninguno en particular.
Software:	Ninguno en particular.
Configuración:	No requiere
Criterios de Éxito:	La base de datos funcionará adecuadamente si los datos son correctamente cargados, modificados y eliminados, manteniendo la integridad con las tablas relacionadas.
Consideraciones Especiales:	No tiene.

P04: Prueba de interfaces de usuario en Sistema Administrador

Objetivo:	Identificar que la interfaz sea apropiada para que el administrador pueda ingresar los datos y visualizar los resultados de salida.
Descripción:	Se revisará que haya un equilibrio en el acomodo de los componentes, una correcta distribución de éstos, que la interfaz sea consistente con el diseño.
Técnicas:	Se realizará la comparación de cada elemento de la interfaz con los del diseño aprobado por el cliente verificando que efectivamente se correspondan.
Entorno de prueba:	Al comparar cada elemento de la interfaz con los del diseño aprobado, se reportará al responsable correspondiente.
Hardware:	Se debe contar con acceso a internet (el sistema lo requiere para la autenticación).
Software:	El sistema debe ejecutarse en un navegador web. Se recomienda probar en varios para detectar posibles errores que se den en navegadores (o versiones) particulares.
Configuración:	No requiere
Criterios de Éxito:	El criterio de prueba satisfactorio se dará si la interfaz se corresponde completamente a lo establecido en el diseño. En el caso de considerar necesario introducir modificaciones, las mismas deben diseñarse y ser aprobadas por el cliente.

P05: Prueba de interfaces de usuario en Sistema Visitante

Objetivo:	Identificar que la interfaz sea apropiada para que el visitante pueda entender su funcionamiento de manera intuitiva, y permitir la visualización de los menú, botones y contenido de manera adecuada.
Descripción:	Se revisará que haya un equilibrio en el acomodo de los componentes, una correcta distribución de éstos, que la interfaz sea consistente con el diseño.
Técnicas:	Se realizará la comparación de cada elemento de la interfaz con los del diseño aprobado por el cliente verificando que efectivamente se correspondan.
Entorno de prueba:	Al comparar cada elemento de la interfaz con los del diseño aprobado, se reportará al responsable correspondiente.
Hardware:	Se debe contar con un dispositivo móvil con acceso a la cámara web y acceso a internet. / Se recomienda probar en varios dispositivos para detectar posibles errores en versiones particulares del sistema operativo.
Software:	El sistema debe ejecutarse en un navegador web. Se recomienda probar en varios para detectar posibles errores que se den en navegadores (o versiones) particulares.
Configuración:	No requiere
Criterios de Éxito:	El criterio de prueba satisfactorio se dará si la interfaz se corresponde completamente a lo establecido en el diseño. En el caso de considerar necesario introducir modificaciones, las mismas deben diseñarse y ser aprobadas por el cliente.

Diagrama.
El siguiente diagrama permite comprender la estrategia de prueba utilizada para las pruebas del sistema visitante (aplicación móvil):

Herramientas para las Pruebas
[Esta sección describe las distintas clases de herramientas utilizadas en la prueba del sistema.]

Software
[Se han utilizado las siguientes herramientas durante la prueba:

Herramienta_1: se trata de una herramienta de utilidades que puede utilizarse para la instalación, configuración y resolución de problemas de las entidades emisoras.
Herramienta_2: se usa para restaurar y hacer copias de seguridad de archivos. ]

Nombre	Versión	Descripción

Herramientas de Soporte y Productividad
[Durante las pruebas se utilizaron las siguientes herramientas de supervisión del sistema:
Herramienta_1: permite ver los contadores, las alertas y los registros de rendimiento del sistema.
Herramienta_2: se utiliza para comprobar la coherencia de la base de datos. ]

Nombre	Versión	Tipo de herramienta	Descripción

Secuencias de Comandos Personalizadas (Script de Pruebas)
[Indique las secuencias de comandos (Script de Pruebas) utilizadas durante las pruebas en las distintas fases del proyecto].

Hardware
[Señale cada uno de los dispositivos físicos que comprenden el sistema de computación a utilizar para la realización del conjunto de pruebas. Lo más recomendable que el sistema simule el ambiente de producción. ]

Recurso	Cantidad	Descripción

Configuraciones de Pruebas de ambiente
[Las configuraciones del ambiente de Prueba deben ser provistas y soportadas por este proyecto.]

Nombre de Configuración	Descripción	Implementación de la Configuración Física

Casos de Prueba
[Esta sección detalla las pruebas planeadas a utilizar para comprobar el sistema y garantizar la consecución de sus objetivos con los que fue diseñado. Para realizar estas pruebas se debe llevar a cabo las configuraciones necesarias en el entorno de prueba, cada caso de prueba puede requerir un conjunto de especificaciones determinadas.

Para cada caso de prueba planteado llene una tabla como la presentada a continuación:

ID/Nombre/Sistema/Proyecto:			Nivel de Prueba:
ID Caso de Uso:			Tipo(s) de Pruebas(s):
ID Requerimiento: (Si es Caso de Uso no Funcional)			Ambiente de Prueba: (Ubicación)
ID/Nombre Escenario:			Autor del Caso de Prueba:
ID/Nombre Caso de Prueba:			Nombre del Probador:
Versión del Caso de Prueba:			Fecha de Creación:		Fecha de Ejecución:
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

Para la Ejecución del Caso de Prueba:
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)		Resultado Esperado		Resultado Obtenido

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba:
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: ___ Fallo: ___ (marque con x el resultado)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: ___________

Prioridades
Casos de Prueba por Características de Prioridad
[Establezca esta guía para asegurarse de que las características de alta prioridad están probadas adecuadamente. Enumere las características por prioridad y luego enumere los casos de prueba para cada característica.

Esenciales
Liste las características a ser evaluadas.

Esperadas
Liste las características a ser evaluadas.

Deseadas
Liste las características a ser evaluadas. ]

Casos de Pruebas por Prioridad de Caso de Uso
[Utilice esta guía para asegurarse de que los casos de uso de alta prioridad están probados adecuadamente. Enumere los casos de uso por prioridad y luego enumere los casos de prueba para cada caso de uso.

Esenciales
Liste los casos de uso a ser evaluadas.

Esperados
Liste los casos de uso a ser evaluadas.

Deseados
Liste los casos de uso a ser evaluadas. ]

Flujos de Trabajo de Pruebas
[Para una mejor comprensión realice los diagramas necesarios que ilustren el flujo de trabajo a seguir por el grupo de pruebas en el desarrollo y ejecución del plan de pruebas. Este diagrama puede ser representado de diversas formas dependiendo del proyecto, este puede ser un diagrama de Gantt, un listado de tareas, etc.
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, proporcionar un resumen que explique el proceso que su equipo utiliza para manejar el planeamiento detallado de la tarea y proporcionar una referencia adonde se encuentran los detalles, si es apropiado. ]

Entregables
Lista de Entregables de Pruebas
[Especifique en esta sección, los entregables que serán producto de las pruebas a realizar, los cuales serán distribuidos y utilizados por los involucrados en el desarrollo del sistema para brindarles información relevante de los resultados obtenidos y de los avances logrados. ]

Entregables	Descripción
[Nombre ]	[Proporcione una breve reseña de la forma y del contenido del entregable ]

Ficha: Escenarios por Caso de Uso

<ID/Nombre de Caso de Uso>
ID Escenario	Flujo Básico	Flujo Alterno 1	Flujo Alterno 2	Flujo Alterno (n)

Ficha: Resumen de Ciclos de Prueba

ID del Proyecto/ Nombre:
ID del Ciclo de Prueba:
Fechas para el Ciclo de Prueba: Desde: Hasta:
ID Caso de Uso	ID Caso de Pruebas	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Observación

Resultados/Observaciones para el Ciclo de Prueba:

Aprobado Ciclo de Prueba por:

        CLIENTE ORGANIZACIÓN PROBADOR

Ficha: Matriz de Trazabilidad

ID Caso de Uso	ID de Escenario	ID de Caso de Prueba	ID Tipo de Prueba	ID Ciclo de Prueba

[Con herramientas automatizadas, se pueden realizar matrices de las relaciones entre las pruebas.]

Criterio para el Inicio y Fin del Plan de Pruebas
Criterios de Inicio
[Listar las precondiciones y aserciones necesarias para iniciar el plan de pruebas:
Condición 1.
Condición 2.
Condición N.]

Criterios de Fin
[Liste los criterios que se emplearan para determinar si la ejecución del plan de prueba estará completa.]

Criterios de Suspensión y Retomo de Actividades
[Especifique los criterios a implementar para determinarse si las pruebas deben ser suspendidas o ser terminadas prematuramente antes de que el plan se haya ejecutado totalmente y bajo qué criterios pueden ser retomadas.]
Criterios para el Lanzamiento
Criterios de Evaluación
[Ver que aspectos serán tomados para determinar que un producto ha superado satisfactoriamente el plan de pruebas y el mismo está listo para pasar a una siguiente fase. El lanzamiento principal de la solución está vinculado a la gravedad y la prioridad de errores sin resolver de acuerdo con los siguientes criterios:

- No existen errores sin solucionar de Gravedad 1 o Gravedad 2.
- No existen errores sin solucionar de Prioridad 1 o Prioridad 2 de ningún nivel de gravedad.
- Todos los casos de prueba del entorno de laboratorio de prueba se han completado satisfactoriamente.]

Clasificación de los errores
[Establezca los criterios de gravedad y prioridad de los errores utilizados en el laboratorio de pruebas.

Calificación	Definición de gravedad	Definición de prioridad
1	[El error provoca el bloqueo del sistema o la pérdida de datos.]	[El error debe corregirse lo antes posible. El error bloquea el progreso en esta área ]
2	[El error causa problemas graves en la funcionalidad u otros aspectos importantes; el producto se bloquea en casos poco claros.]	[El error debe corregirse antes del lanzamiento del producto ]

Resultados de la prueba
[En esta sección se deben indicar las conclusiones de las pruebas realizadas.]

Reportes del problema, escalada y resolución
[Defina cómo los problemas de proceso serán divulgados y extendidos y el proceso que se seguirá para alcanzar la resolución.]

Riesgos
[Enumerar cualquier riesgo que pueda afectar la ejecución de este plan de pruebas, e identificar las estrategias de la mitigación, contingencia y el impacto que pueden generarse por cada riesgo. Para detalles muy específicos emplear el Plan de Gestión de Riegos, comentando aquí solo los riesgos a manera general.

Riesgos	Estrategias de Mitigación	Plan de Contingencia	Impacto
Nombre	Estrategia 1. / Estrategia 2. / Estrategia N.	Actividad 1 / Actividad 2 / Actividad N	Indique las áreas que se podrían ver afectadas por el riesgo

Reportes de Problemas y Resolución
[Especificar cómo los problemas de proceso encontrados serán divulgados y extendidos, también se debe indicar el proceso que se seguirá para alcanzar la resolución de dichos problemas.]

Responsabilidades, Personal y Necesidades de Capacitación
Personal y Roles Necesarios
[Detallar los roles requeridos y la cantidad de los mismos, para la realización del plan de pruebas según el esfuerzo necesario para realizar el mismo. ]

Roles	Recursos Necesarios	Estado	Responsabilidades Específicas o Comentarios
Nombre de Rol	Cantidad Necesaria	Asignado / Pendiente	Responsabilidad 1. / Responsabilidad 2. / Responsabilidad N.

Personal y Necesidades de Capacitación
[Especificar en esta sección de ser necesario, si el personal definido en el punto anterior requiere de alguna capacitación para lograr su objetivo, de ser así especifique que clase de capacitación se le dará y la planificación de la misma. ]