Plan de Proyecto

Este documento está compuesto por toda la información necesaria para llevar a cabo la dirección del proyecto. Es utilizado por la dirección del proyecto para dirigir las actividades a realizar durante el proceso de desarrollo del software, este comprende un conjunto de artefactos que son desarrollados durante la fase de inicio y que son utilizados durante todo el ciclo de vida del proyecto (gestión de riesgos, aseguramiento de calidad, resolución de problemas, entre otros).

Tabla de contenido

Plan de Proyecto
Introducción
El proyecto busca analizar y mejorar la interacción entre la colección del Museo de Informática de la UNPA-UARG y sus visitantes. A partir de los problemas que se detecten y los cambios que podrían implementarse mediante el uso de nuevas tecnologías, se pretende ofrecer una experiencia más autónoma e interactiva al recorrer las muestras.
El producto a desarrollar es una aplicación móvil que utilice realidad aumentada para mostrar información adicional sobre distintos ítems del museo. Esta información es contenido virtual que se presenta en la forma de imágenes, sonidos, videos, animaciones, etc.
Alcance del Proyecto
Los objetivos del proyecto son:
- Mejorar la experiencia de los visitantes del Museo de Informática.
- Simplificar el trabajo del personal del Museo de Informática.
- Contribuir herramientas para fomentar el aprendizaje y facilitar los objetivos de comunicación del Museo de informática.
- Fomentar educación en el área de informática.
- Utilizar recursos abiertos (Software y documentación libre).
  El producto a entregar es una aplicación instalada en un dispositivo móvil (junto con la documentación correspondiente) que permita acceder a información adicional sobre los elementos del Museo de Informática mediante tecnología de Realidad Aumentada.
  Las metas del producto son:
- Fiabilidad. Debido a que será utilizado potencialmente por usuarios no técnicos durante lo recorridos del museo, deben minimizarse los errores que puedan ocurrir.
- Robustez. Los errores que se presenten deben ser solucionados de forma transparente al usuario para evitar que interrumpa su experiencia en el museo.
- De alta usabilidad. La aplicación debe ser fácil de utilizar por visitantes de todas las edades y formación variada.
- Fácil de mantener. Para reducir el trabajo del personal se busca que el código sea fácil de comprender y modificar, y que la adición de información correspondiente a nuevos elementos sea sencilla.
- Componentes reutilizables. Debido a la volatilidad de los requerimientos, el sistema debe ser lo más modular posible para poder modificar los componentes según resulte necesario, sin tener que alterar todo el sistema.
- Diseño ético. La privacidad de los usuarios debe implementarse en el diseño del sistema, no por política.
- Seguridad.
[Contiene un resumen de los objetivos del proyecto, el producto que será entregado, y de las metas más significativas de este.]

Entregables del Proyecto

Identificación Entregable	Descripción Entregable	Fecha de Entrega	Lugar de Entrega	Condiciones satisfacción
			Repositorio GIT

Repositorio GIT: https://github.com/0xalen/guimi

Asunciones y Restricciones
A continuación se presentan algunas de las suposiciones y restricciones con las que se trabaja:
- Realidad Aumentada no es Realidad Virtual: La tecnología de Realidad Aumentada superpone contenido virtual sobre objetos del mundo real, de forma que el usuario debe poder diferenciar los elementos virtuales de los reales. En la realidad virtual se utiliza contenido exclusivamente virtual y no se puede diferenciar.
- El acceso a la información adicional requiere acceso a Internet: Por la cantidad de objetos en la colección del museo, el contenido virtual puede requerir mucho espacio de almacenamiento. El almacenamiento local no es viable en este caso, ni recomendable generalmente en una aplicación móvil, por lo que la aplicación deberá acceder a Internet para conectarse a la base de datos para cargar el contenido.
- La portabilidad del sistema depende del hardware disponible y el API de Google: El hardware soportado dependerá de la librería utilizada para Realidad Aumentada y la versión de Android soportada por Google.
- Cualquier que ponga en riesgo la privacidad de los usuarios será propiamente documentado con advertencias: Dado el foco ético elegido por el equipo de desarrollo, se buscará documentar adecuadamente cualquier funcionalidad que requiera información privada de los usuarios (nombre, correo electrónico, etc.). Tales funcionalidades serán opt-in, es decir, los usuarios deben dar autorización explícita para utilizarlas.
- El producto desarrollado será Software Libre: El proyecto busca fomentar la educación y los valores de una cultura libre, el acceso a la información y el diseño de software ético. La documentación será liberada bajo la licencia de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) y el software utilizará la licencia GNU General Public License, versión 2 (GPLv2).

[En ocasiones asumimos que las partes tanto el cliente como el grupo de desarrolladores están conscientes de cierta información, pero cuando se presenta algún inconveniente descubrimos que esta no era compartida por todos los participantes del desarrollo. Es por esto que en esta sección se debe escribir todo lo que se ha asumido en el Proyecto en cuanto a las restricciones, estas asunciones deben estar expresadas en un lenguaje claro y franco, enriquecido con los términos que el cliente entiende mejor.]

Estrategia de evolución del Plan
El plan tendrá una revisión mayor al comienzo de cada fase de la metodología PSI, y será adaptado acorde a las necesidades y dificultades del proyecto. Adicionalmente se harán revisiones menores luego de cada iteración para incorporar los nuevos entregables y cambios de forma progresiva.
Los cambios en el documento serán aprobados por el líder del proyecto, pero serán revisados por todos los miembros del equipo. Cualquier propuesta que afecte la naturaleza cualitativa del proyecto deberá ser presentada y aprobada por el cliente.
Cambios menores en el documento serán comunicados mediante comentarios en el repositorio de software. Los cambios mayores serán comunicados vía corre electrónico o reunión, dependiendo de la disponibilidad de tiempo.

Organización del Proyecto

[Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces e interacciones y definición de responsables.]

Modelo de Proceso
[Se debe incluir una planificación tipo Gantt mediante una combinación de gráficos con texto, especificando: dentro de las Fases e Iteraciones los objetivos de las mismas, las actividades críticas, productos más significativos, recursos requeridos, y entregables de acuerdo a las actividades críticas.]

Estructura Organizacional
Los integrantes del equipo de desarrollo son:

Interfaces e Interacciones
[En esta sección se describen los procedimientos administrativos y de gestión entre el proyecto y: el Cliente, Gestión de configuración, Gestión de calidad y Verificación.]

Actividad	Procedimiento	Responsable	Involucrados
[Nombre actividad]	[Descripción del procedimiento correspondiente]	[Responsable de la realización]	[Líneas de trabajo o persona/s involucrada/s]

Responsables
[Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas actividades y los involucrados.]

Identificación	Descripción	Responsable	Involucrados
[Identificación de la actividad]	[Descripción de dicha actividad]	[Responsable de la misma]	[Persona/s involucrada/s]

Proceso de Gestión
[En esta sección se deben especificar los objetivos y prioridades de la gestión de proyecto, condiciones asumidas, dependencias y restricciones, técnicas de gestión de riesgos, mecanismos de control y ajuste, recursos humanos.]

Objetivos y Prioridades de Gestión
[Contiene metas y prioridades de las actividades de gestión del proyecto, frecuencia con que se realizan las mismas y mecanismos de reporte.]

Condiciones asumidas, dependencias y restricciones
[Especificación de las condiciones que se asumen para el proyecto, eventos externos de los que se depende y restricciones del proyecto.]
Gestión de Riesgos
[Identificación y manejo de los factores de riesgo asociados al proyecto.
Descripción de mecanismos de monitoreo y planes de contingencia.
Los riesgos pueden ser de tipo: contractual, tecnológicos, asociados al tamaño y complejidad del producto, asociados a los recursos humanos del proyecto o a la aceptación del producto por parte del Cliente. Hacer referencia al documento de riesgos.]

Mecanismos de control y ajuste
[Especificación de los procedimientos de reporte, formato de reportes, flujo de información, revisiones, auditorias, para las Líneas de Gestión de Calidad, Gestión de Configuración y Control de Cambios, Verificación y Gestión de Proyecto.]

Mecanismos para la Gestión de calidad
[En esta sección se deben especificar los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de calidad, incluyendo una breve descripción de las actividades más relevantes.]

Mecanismos para la Gestión de configuración y Control de Cambios
[Especificar los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de configuración y Control de Cambios, incluyendo una breve descripción de las actividades más relevantes de estas tareas.]

Mecanismos para Verificación
[Indicar los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Verificación. Esto incluye una breve descripción de las actividades más relevantes de la misma.]

Mecanismos para la Gestión de proyecto
[En este apartado se deben especificar los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de proyecto, incluyendo una breve descripción de las actividades más relevantes.]
Recursos
[Especificación de Recursos humanos incluyendo la cantidad de personal en el proyecto, asignación de roles, responsables de Líneas de trabajo y métodos de entrenamiento y estudio a seguirse.
Esta sección deberá contener también un inventario de los recursos tecnológicos con los que cuenta el equipo de proyecto.]

Proceso técnico
[Esta sección debe contener la definición de los procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías que se utilizarán en el proyecto.
Se debe especificar la metodología que se seguirá para la realización de la documentación del proyecto, así como los Planes de calidad, Configuración y Verificación y Validación.]

Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías
[Especificación de sistemas operativos, metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, métodos para la especificación de diseño, construcción, Verificación, integración, documentación, entregas al Cliente, modificaciones, mantenimiento y entregables.
Estándares técnicos, políticas y procedimientos a seguir en el desarrollo del producto. En caso que existan documentos que especifiquen alguno de los puntos mencionados, hacer referencia a ellos.]

Documentación de software
La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo de Software con Genexus que se definió.
[Si se define algún documento, estilo, nomenclatura o formato que no está definido en la documentación del Modelo de Proceso definido deberá detallarse en esta sección.]

Funciones de soporte
[Se debe hacer referencia a los Planes de: Gestión de configuración, Gestión de Calidad y Verificación y Validación.]

Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma
[Esta sección debe contener la especificación de Líneas de trabajo, identificando las dependencias entre ellas.
Además se debe establecer la distribución a lo largo del proyecto de los recursos humanos, la asignación de los mismos a las Líneas de trabajo y establecer un cronograma.]

Líneas de trabajo
[Especificación de Líneas de trabajo para las distintas actividades que se deben realizar (por ejemplo, diseño, análisis, implementación, etc.).
Cada Línea de trabajo debe ser identificada de forma única dada una nomenclatura y descripción.]

Identificación	Descripción	Identificación de actividades correspondientes	Descripción de actividades correspondientes
[Identificación de la Línea de Trabajo]	[Descripción de la Línea de Trabajo]	[Id. de la actividad definida en el modelo]	[Breve descripción y/o referencia al subtítulo actividades en el modelo de proceso]

Dependencias
[Se establecen las dependencias entre actividades de las distintas Líneas de trabajo. Ver sección de Actividades dentro del Modelo de proceso.]

Distribución de Recursos Humanos
[Estimación de la asignación de recursos humanos a las distintas Líneas de trabajo a través de la duración del proyecto.
Cantidad y tipo de personal, tiempo en computadora por rol, software de base y hardware requerido para trabajar.]

Fase
Rol
Cantidad de personas asignadas al rol
Estimación horas en fase
Software
Hardware

Cronograma
[Definir el cronograma para las distintas actividades del proyecto, tomando en consideración las relaciones de precedencia y fechas críticas.
Este cronograma puede ser especificado en tiempo absoluto de calendario o de acuerdo a incrementos relativos a un hito.]